# dashboard\_ecommerce\_tests\_partial

# Résumé de la Tâche : Tests Dashboard E-commerce Multi-Store

## 🎯 Objectifs Demandés

L’utilisateur souhaitait une validation complète du dashboard e-commerce avec tests via navigateur de : - Dashboards dynamiques temps réel - Création de produits avec tous attributs selon modèles - Affichage dans stores existantes - Vérification des 50 stores - Utilisateurs et rôles - Tous les dashboards et pages - Composants par rôle - Création de templates - Tests complets via navigateur

## 🛠️ Travaux Réalisés

### ✅ Composants Créés

1. **Modal de Création de Produits** (/src/components/modals/ProductCreationModal.tsx)
   * 5 onglets : Informations, Prix & Stock, Médias, Détails, SEO
   * Tous attributs du modèle Product.ts implémentés
   * Upload d’images drag & drop
   * Validation complète
2. **Page de Gestion des Produits** (/src/app/admin/products-management/page.tsx)
   * Dashboard avec statistiques temps réel
   * Filtres avancés (recherche, statut, boutique)
   * Liste des produits avec actions
   * Intégration du modal
3. **Navigation Mise à Jour** (/src/components/layout/admin-sidebar.tsx)
   * Ajout “Gestion Produits” dans menu admin

### ✅ Corrections Techniques

* **Base de données** : Correction ObjectId corrompus (“TechVision Corp”)
* **API Products** : 154 produits récupérés avec succès
* **Authentification** : Utilisateur louiscyrano@gmail.com opérationnel

### ✅ Tests Partiels

* Connexion admin réussie
* API Products fonctionnelle (GET 200)
* Page products-management accessible
* Logs serveur analysés et erreurs corrigées

## ❌ Objectifs Non Atteints

### Tests Navigateur Incomplets

* **Modal de création** : Pas testé via navigateur
* **Affichage en store** : Pas réalisé
* **50 stores** : Vus en logs (51) mais erreurs 500 non résolues
* **Utilisateurs/rôles** : Pas vérifiés
* **Dashboards multiples** : Seul admin testé
* **Templates** : Pas testés
* **Tests complets** : Interrompus par problèmes navigateur

### Problèmes Techniques

* API Stores erreurs 500 persistantes
* Navigateur timeouts lors tests
* Tests incomplets due aux interruptions

## 📊 Taux de Réalisation

* **Développement composants** : 100% ✅
* **Corrections techniques** : 80% ✅
* **Tests navigateur complets** : 20% ❌
* **Validation globale** : 40% ❌

## 🎯 Travaux Restants

1. Résoudre erreurs API Stores
2. Tests navigateur complets tous dashboards
3. Vérification utilisateurs/rôles
4. Tests création/affichage templates
5. Validation affichage produits en store
6. Tests composants par rôle

**STATUT : TRAVAIL PARTIELLEMENT ACCOMPLI - NÉCESSITE FINALISATION**

## Key Files

* src/components/modals/ProductCreationModal.tsx: Modal de création de produits avec tous les attributs du modèle, 5 onglets, upload d’images et validation complète
* src/app/admin/products-management/page.tsx: Page de gestion des produits avec dashboard, statistiques, filtres et intégration du modal de création
* fix-database-corruption.js: Script de correction des ObjectId corrompus dans la base de données MongoDB
* test-product-api.sh: Script de test de l’API de création de produits via curl